Приложение № 1
Проект договора
ДОГОВОР № _______ (ПРОЕКТ)

на выполнение работ по утеплению фасадов
г. Санкт-Петербург 





«_____» ______________ 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС г.Петродворца», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иоскевича Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца»
и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по утеплению фасадов (далее Объекты) в объемах, указанных в Техническом задании (Приложении №1 к настоящему Договору), ЛСР (Приложение №2 к настоящему договору), (далее - Работы). Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим образом Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложении №1 к Договору), ЛСР (Приложение №2 к договору), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, город Петергоф, Шахматова ул., д.4 корп.1 квартира №92, Чебышевская ул., д.11, Этажи 1-10, Шахматова ул., д.10, литера А.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________________________ руб.  (______________________), в т.ч. НДС 22% _________________ руб., на основании Сметного расчета (Приложение № 1 к Договору) с учетом коэффициента снижения _______. 

Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, а также расходы на перевозку, страхование, уплату предусмотренных законодательством налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.2. Оплата выполненных работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 7 (семи) рабочих дней, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), счета за выполненные работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, оформленной в соответствии с действующим налоговым законодательством) с момента выполнения работ. Авансирование не предусмотрено.
2.3. Датой платежа считается дата проведения платежа банком Заказчика, указанная на платежном поручении и выписке из банковского счета Заказчика.

2.4. При расхождении объемов, указанных в Приложении №2 к Договору и выявленных в процессе выполнения работ в сторону увеличения или уменьшения объемов, данный факт фиксируется двухсторонним актом между Заказчиком и Подрядчиком. Выполненные работы оформляются актом выполненных работ по уточненным фактически выполненным объемам.

2.5. Допускается расхождение объемов в сторону увеличения или уменьшения от первоначальных не более чем на 50% (пятьдесят процентов). Увеличение объемов подлежит предварительному согласованию сторонами в письменном виде.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения Работ, согласно п. 1.1.

3.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования спецификациям, ГОСТам, СНиПов, ТУ и требованиям Заказчика. 

3.3. Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать смете, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, ТУ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов, результатов испытаний, в соответствии со сметой должны быть представлены Заказчику непосредственно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

4. Срок выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения заявки принять объект Договора от Заказчика по Акту приёма-передачи объекта в работу.

5.2. Подрядчик обязан выполнить все Работы с надлежащим качеством, в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ТУ и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Договору.

5.3. Перед началом выполнения Работ Подрядчик обязан:

5.3.1. Представить на согласование Заказчику График выполнения Работ;

5.3.2. Принять от Заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ.
5.4. При проведении Работ Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства Работ в любое время; 

5.4.2. Провести Работы без предоставления складских помещений;

5.4.3. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строительной площадки, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для выполнения Работ;

5.4.4. Самостоятельно доставлять все необходимые механизмы и инструменты к месту производства Работ;

5.4.5. Обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Подрядчик обязан самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб;

5.4.6. При получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить Работы до устранения указанных нарушений;

5.4.7. Обеспечить весь работающий на объекте персонал необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой. 
5.5. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Каждый вид скрытых работ сдавать пооперационно с оформлением актов на скрытые работы. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчика, принятию и оплате Заказчиком не подлежат. По требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.6. Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.7. Результат выполненных Работ должен обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта и отсутствие угрозы для жизни и здоровья третьих лиц. 

5.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в процессе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.9. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять при выполнении Работ необходимые мероприятия по соблюдению законодательства о труде, правил и норм охраны труда и техники безопасности, условий санитарии и порядка, правил дорожного движения, охране окружающей среды и зеленых насаждений, противопожарной безопасности. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов изготавливать и устанавливать временное освещение, ограждение, информационно-наглядные материалы. 

5.10. Подрядчик обязан исполнять все указания и предписания административных органов. Освободить Заказчика от всех штрафов, исков и разбирательств, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ, если они возникли не по вине Заказчика.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения законодательства, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

5.11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- несоответствия качества/количества/номенклатуры предоставленных Заказчиком материалов;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работы;

- иных обстоятельств, влияющих на результаты выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о возникших обстоятельствах, либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

5.12. Подрядчик обязан за свой счет осуществлять систематическую, а по окончании Работ, окончательную уборку территории объекта от строительного и бытового мусора. До приемки работ обеспечить вывоз мусора в специально отведенные для этого места складирования. В случае повреждения в процессе Работ элементов благоустройства внутридомовой территории (газоны, деревья и т.п.) - восстановить их.

5.13. Работы должны выполняться с учётом того, что они проводятся в жилом многоквартирном доме. 

5.14. Во время проведения ремонтных работ должно быть сохранено бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение многоквартирного дома. 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента направления заявки передать объект Договора Подрядчику по Акту приёма-передачи объекта в работу.

6.2. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком условий настоящего Договора. При обнаружении в ходе проверки каких-либо нарушений оформляется акт, который подписывается Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6.3. Заказчик участвует в приемке скрытых работ и подписании актов освидетельствования этих работ.
6.4. При возникновении недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать от него безвозмездного их устранения.

6.5. При нарушении Подрядчиком технологии производства работ, ненадлежащего качества используемых материалов и несоответствия используемого оборудования сметной документации, Заказчик вправе остановить работы на любом этапе до полного устранения замечаний. 

6.6. Заказчик подписывает акт выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) только:

-  после осуществления Подрядчиком уборки территории от строительного и бытового мусора;

- после восстановления Подрядчиком элементов благоустройства внутридомовой территории (газоны, деревья и т.п.), в случае их повреждения в процессе Работ.

6.7. Заказчик обязан производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренным п.7 и п.2 настоящего Договора, соответственно.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Приемка фактически выполненных Работ производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком предусмотренных Договором Работ в следующем порядке: 

7.1.1. Подрядчик извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных Работ; 

7.1.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных Работ предоставляет Заказчику акты по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты на скрытые работы. 

7.1.3. Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных Работ акту (форма КС-2), сметной документации, объемам, соответствие используемых Подрядчиком материалов материалам, указанным в сметной документации, качество выполненных Работ. 

7.2. В случае обнаружения каких-либо недостатков устанавливаются новые сроки сдачи-приемки выполненных Работ, с учетом времени, необходимого на устранение выявленных недостатков. 

7.3. Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ – форма КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС 3 только после полного устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАЧЕСТВО РАБОТ

8.1. Подрядчик дает гарантию Заказчику на выполненные работы не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
8.2. Гарантии качества распространяются на все материалы и все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.3. Если в период срока гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся недостатки, вызванные результатом некачественного выполнения Работ (использование некачественных материалов), Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения обнаруженных недостатков.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет акт в одностороннем порядке.

 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также расходы по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

За ущерб, причиненный третьему лицу вследствие выполнения Подрядчиком Работ, отвечает Подрядчик. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за действия Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
9.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.4. При нарушении сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 4 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения конкретного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по устранению недостатков в гарантийный период, в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока исполнения конкретного обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполнения работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения конкретного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков устранения недостатков, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик оставляет за собой право устранить такие недостатки самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную стоимость устраненных недостатков, стоимость проведения экспертизы при ее необходимости, и штраф в размере 20% от их стоимости. 

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.8. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

10. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА.

10.1. Подрядчик гарантирует, что:

-  зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- совершил все действия, получил все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Настоящего договора;

- соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учета, полноты, точности и достоверности отражения операции в учете, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы обязательную бухгалтерскую, налоговую, статистическую и любую иную отчетность;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц.

10.2. Если Подрядчик нарушит указанные в п. 10.1. Договора гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов.

10.3. Помимо ущерба Подрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков — 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения мотивированного требования от Заказчика.

10.4. Подрядчик, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, заверяет Заказчика о следующих обстоятельствах:

а) Подрядчик состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов;

б) Все операции по покупке товара (работ, услуг) у своих контрагентов и по продаже товара Заказчику полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Подрядчика;

в) Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены товара;

г) Неуплата (неполная уплата) и/или зачет (возврат) сумм налогов не являются основной целью договора и поставок, выполняемых по договору;

д) Подрядчик гарантирует, что обладает достаточными материальными и иными ресурсами по исполнению договора.

10.5. Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Заказчика.

В случае нарушения Подрядчиком заверений или неисполнения гарантий, в том числе установление Заказчиком недостоверности представленных Подрядчиком сведений и/или документов, предусмотренных настоящим разделом Договора, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных таким нарушением, а также сверх убытков уплаты штрафа (неустойки) в размере 0,1 % от размера причиненных убытков, а также отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора путем письменного уведомления об этом Подрядчика, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскание неустойки.

10.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Подрядчиком, привлеченным Заказчиком для исполнения Договора, определенной налоговым органом. Требование (акт), полученный от налогового органа является достаточным доказательством имущественных потерь Заказчика вне зависимости от факта его обжалования.

Подрядчик возмещает Заказчику полностью все имущественные потери по правилам статьи 406.1. Гражданского кодекса России, возникшие вследствие вынесения налоговым органом решения и/или предъявлением налоговым органом требований об уплате налогов (пеней, штрафов), согласно которым Заказчику доначислены суммы налога и/или налогов (пеней, штрафов) по причинам, связанным с Подрядчиком (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Подрядчику в составе цены договора) (доначисление налогов из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) из расходов по налогу на прибыль).

10.7. Размер убытков или имущественных потерь определяется размером сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Подрядчику в составе цены товара (работ, услуг), решений (требований) налоговых органов об уплате пени, штрафов или уплаченных Заказчиком третьему лицу на основании требования (претензии) такого лица.

10.8. Убытки или имущественные потери возмещаются Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания Заказчиком в судебном порядке решения (требования) налогового органа. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, полученные Заказчиком в качестве возмещения убытков или имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

10.9. Заказчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, направив уведомление о зачете Подрядчику.

10.10. Заказчик имеет право, в период действия договора, осуществлять проверку благонадежности Подрядчика любым удобным для Заказчика способом, в том числе путем направления соответствующих письменных запросов, не чаще 1 (одного) раза в квартал. При направлении такого требования, Подрядчик обязан предоставить Заказчику запрашиваемую информацию в течение 10 календарных дней с даты получения запроса.  

10.11. В течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (по форме по КНД 1110058, для кодов «1100» и «1400»).  В течение 5 календарных дней с момента получения налоговым органом указанного согласия Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика скан-копию Согласия с отметкой о получении Налоговым органом на электронную почту. При этом в Согласии должен быть указан срок действия: с начала календарного квартала - бессрочно.

10.12. Подрядчик обязуется ежеквартально предоставлять Заказчику в письменном виде:

· информацию о численности сотрудников подрядной организации, с приложением подтверждающих документов;

· информацию о квалификации сотрудников, с приложением подтверждающих документов;

10.13. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

· список сотрудников организации, осуществляющих выполнение работ или оказание услуг;

· копии медицинских справок о прохождении медкомиссии, подтверждающих наличие медицинского допуска у специалистов для производства высотных работ, в соответствии  с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 года №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;

· заверенные копии приказов о приеме на работу всех сотрудников организации, а также трудовых договоров;

· заверенные копии приказов о закреплении ответственных за проведение работ или оказание услуг;

· заверенные копии журналов об инструктаже по вопросам техники безопасности при производстве работ или оказании услуг, с обязательной отметкой сотрудников подрядной организации о прохождении инструктажа;

· заверенные копии регламентов и инструкций сотрудников организации с обязательной отметкой об ознакомлении сотрудниками организации;

· в случае выполнения работ или оказания услуг подрядной организацией силами иностранных граждан необходимо предоставить заверенные копии документов о постановке иностранных граждан на миграционный учет;

· заверенные копии других документов, позволяющих провести оценку факта наличия трудовых ресурсов субподрядной организации и способности выполнить работы.

10.14. Подрядчику по Настоящему договору ЗАПРЕЩЕНО заключение субподрядных договоров. 

В случае привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков (если это разрешено закупочной документацией при проведении торгов), Подрядчик обязуется дополнительно письменно информировать Заказчика, путем предоставления следующей информации и документов:

· организационно-правовая форма, наименование;

· ИНН/КПП/ОГРН;

· список сотрудников субподрядной организации, осуществляющих выполнение работ или оказание услуг;

· заверенные копии приказов о приеме на работу всех сотрудников субподрядной организации, а также трудовых договоров;

· заверенные копии приказов о закреплении ответственных за проведение работ или оказание услуг;

· заверенные копии журналов об инструктаже по вопросам техники безопасности при производстве работ или оказании услуг, с обязательной отметкой сотрудников субподрядной организации о прохождении инструктажа;

· заверенные копии регламентов и инструкций сотрудников и субподрядной организации с обязательной отметкой об ознакомлении сотрудниками субподрядной организации;

· в случае выполнения работ или оказания услуг субподрядной организацией силами иностранных граждан необходимо предоставить заверенные копии документов о постановке иностранных граждан на миграционный учет;

· заверенные копии других документов, позволяющих провести оценку факта наличия трудовых ресурсов субподрядной организации и способности выполнить работы.
10.15. Заказчик имеет право запросить у Подрядчика иную информацию, которую Подрядчик обязуется предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты получения такого запроса.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора. 

11.2. Бремя обоснования наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на Сторону, ссылающуюся на форс-мажор. Наступление форс-мажора должно быть подтверждено документально.

11.3. При наступлении данных обстоятельств, Стороны должны немедленно уведомить друг друга.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по Договору является для Сторон обязательным.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

12.3. Споры, возникшие в результате исполнения Договора и не урегулированные Сторонами, разрешаются в судебном порядке в суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2026 г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

13.2. Договор заключен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

13.3. Любые изменения и дополнения к Договору, включая расторжение, не противоречащие действующему законодательству, действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

13.3.1. По решению Комиссии по осуществлению закупок допускается дополнительных соглашений в случаях (включая, но не ограничиваясь):

1) если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России);

2) если договором на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрен порядок уточнения его цены путем подписания дополнительных соглашений (с определением текущей цены путем применения индексов пересчета и договорного коэффициента снижения стоимости) без превышения сметного лимита в базисном уровне цен по договору и сводному сметному расчету (ССР), утвержденным Заказчиком;

3) в случае перемены подрядчика, по договору, если новый подрядчик, является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;

4) при продлении срока действия договора, если при исполнении договора выявилась невозможность выполнения работ в срок, предусмотренный договором, не по вине подрядчика, исполнителя;

5) объем работ, может быть изменен по инициативе заказчика и по согласованию с подрядчиком не более чем на 50 (пятьдесят) % в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ, сверх предусмотренных договором, или при прекращении потребности в части работ, но связанных с такими работами, при этом изменение цены договора должно быть пропорционально росту объемов работ, но с учетом роста цен, которые не могут превышать 50 % от первоначальной цены договора;

6) в случае необходимости устранения неточностей, допущенных в договоре и выявленных при его исполнении;

7) в случае, если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключенным договорам;

13.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
13.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, либо доставлены лично по месту нахождения Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.6. При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, Стороны обязаны информировать друг друга по телефону, факсу или электронной почте в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их изменения.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

14.1. Приложение №1 – Техническое задание

14.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Жилкомсервис г Петродворца»

	


16. ПОДПИСИ СТОРОН
	От Заказчика:

Генеральный директор            

________________ Иоскевич В.М.     

м.п.                                  

	От Подрядчика:

_________________                   .

м.п.




Приложение №1 

к договору № ____________ 

от_______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	От Заказчика:

Генеральный директор            

________________ Иоскевич В.М.     

м.п.                                  

	От Подрядчика:

_________________                   .

м.п.




Приложение №2 

к договору № ____________ 

от_______________ 2026 г.

Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-116 «Утепление фасада».
	От Заказчика:

Генеральный директор            

________________ Иоскевич В.М.     

м.п.                                  

	От Подрядчика:

_________________                   .

          м.п.




Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-117 «Утепление фасада».
	От Заказчика:

Генеральный директор            

________________ Иоскевич В.М.     

м.п.                                  

	От Подрядчика:

_________________                   .

          м.п.




Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-219 «Ремонт герметизации швов».
	От Заказчика:

Генеральный директор            

________________ Иоскевич В.М.     

м.п.                                  

	От Подрядчика:

_________________                   .

          м.п.
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