ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
[bookmark: _Hlk102638770][bookmark: _Hlk102638592]на выполнение работ по устройству планировки территории

г. Салехард                                                                                           «___»__________2026 г.

[bookmark: _Hlk97825934]      _______________________________________ (__________________), именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании_________________________, с одной стороны, и Ассоциация «Некоммерческое партнерство Российский Центр Освоения Арктики» (НП «Центр
освоения Арктики»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», по итогам проведения конкурса (Протокол №_______ от ________) в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Ассоциации «Некоммерческое партнерство Российский Центр освоения Арктики», утвержденным решением Общего собрания членов НП «Центр освоения Арктики» (протокол № 5 от 27.07.2026г.) заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках реализации Заказчиком мероприятий по обустройству и содержанию инфраструктуры полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках создания международной арктической станции «Снежинка», Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по устройству планировки  территории полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе работы по отсыпке щебнем, укладке плит, подготовке оснований площадок для установки блок-контейнеров на салазках и элементов научной инфраструктуры (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальными сметами (Приложения №№ 2,3,4), а также передать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
1.2. Результат выполненных работ:
- исполнительная документация, связанная с планировкой территории: исполнительная геодезическая схема с фотофиксацией выполняемых работ; топографические схемы планировки; протоколы испытаний, подтверждающие коэффициент уплотнения, влажность, плотность грунта; акты скрытых работ; общий журнал работ.
– подготовленная и обустроенная территория полигона водородной энергетики для последующего размещения оборудования и инфраструктуры.
1.3. Строительный материал, приобретенный и используемый Подрядчиком для выполнения Работ, и результаты Работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
1.4. Место выполнения Работ - территория полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа (земельный участок с кадастровым номером 89:02:011203:177) в соответствии с генеральным планом (Приложения №№ 6,7) (далее – Объект).
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
· начало выполнения Работ: с даты подписания Сторонами Договора;
· окончание выполнения Работ: «27» ноября 2026 г. (включительно).
1.6. Работа по настоящему Договору считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, обеспечив их надлежащее качество и в срок, предусмотренный в Договоре.
2.1.2. Выполнить и обеспечить выполнение Работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Заказчика.
2.1.3. Обеспечить за свой счет поставку всех материалов, необходимых для выполнения Работ, с предоставлением сертификатов качества на все используемые материалы. 
2.1.4.  Обеспечить наличие всего строительного инструмента, приспособлений и оборудования, необходимых для выполнения Работ и отвечающего техническим характеристикам, безопасности, экологии и нормативным допускам для данного вида работ в области строительства, а также обеспечить своих работников средствами защиты.
2.1.5. Привлекать к исполнению Работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
2.1.6. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.1.7. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
2.1.8. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. 
2.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работы по настоящему Договору, включая работы, выполняемые привлеченными Субподрядчиками; за координацию их деятельности, а также за случаи нарушений требований к производству Работ со стороны специалистов Подрядчика.
2.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за соблюдение привлеченными субподрядчиками нормативных документов и правил, включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности и другое.
2.1.11. Передать результат выполненных Работ Заказчику в порядке, определенном разделом 4 Договора.
2.1.12. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, выявленные в процессе сдачи и приемки Работ в сроки, согласованные Сторонами.
2.1.13. Представить Заказчику счет на оплату и (или) счет-фактуру, выставленный и оформленный в порядке, установленный законодательством Российской Федерации. 
2.1.14. Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ по Договору чистоту в месте выполнения работ. Обеспечить уборку мусора после выполнения Работ.
2.1.15. По первому требованию Заказчика и/или органа, осуществляющего контроль за использованием средств окружного бюджета (направленному в письменной форме), представить финансово-хозяйственные документы, связанные с выполнением работ по Договору.
2.1.16. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.
2.1.17.  Обеспечить доступ на территорию проведения работ (место проведения работ) представителям Заказчика, государственным и муниципальным органам и службам; предоставлять им необходимую информацию и документацию.
2.1.18. Обеспечивать своевременное устранение замечаний Заказчика в ходе выполнения работ, а также предписаний государственных контролирующих и надзорных органов.
2.1.19. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любом происшествии на территории производства работ.
2.1.20. Вести Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства Работы, включая перечень скрытых работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика, Подрядчика и субподрядных организаций.
2.1.21. Незамедлительно предоставить Заказчику письменную информацию и обоснования о возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих выполнению Работы, в том числе:
- обстоятельства, при которых выполнить требования, указанные в Техническом задании к Договору невозможно или дальнейшее выполнение Работы нецелесообразно;
- независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата Работы по настоящему Договору;
- иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые препятствуют качественному выполнению Работы, либо создают невозможность завершения Работы в срок.
2.1.22. По окончании Работы передать Заказчику результат Работы. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работы, предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ.
2.1.23. Устранить за свой счет недостатки Работы после письменного требования Заказчика, в том числе, если недостатки обнаружены в период гарантийного срока. При этом гарантийный срок на все работы, в которых обнаружен недостаток, продлевается на период устранения таких недостатков Подрядчиком. 
2.1.24. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан назначить специалиста, отвечающего за качество и сроки выполнения Работы по настоящему Договору, о чем направляет письмо Заказчику с указанием ФИО, должности и контактных данных.
2.2. [bookmark: bookmark1]Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, разрешениями, допусками, лицензиями, специальным оборудованием. В случае, если к работам, предусмотренным настоящим Договором, законодательством Российской Федерации предъявляются обязательные требования по лицензированию (получению разрешений, допусков и др.), Подрядчик обязуется привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, требующих получения таких лицензий (разрешений, допусков и др.) третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии (разрешения, допуски и др.).
2.2.2. Самостоятельно определять, способы и методы выполнения Работы, количество персонала (специалистов), задействованного при выполнении Работы.
2.2.3. Требовать приемки и оплаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
2.2.5. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору.
2.2.6. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненной Работы (результата Работы) (при необходимости).
2.2.7. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласования Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Определить ответственных уполномоченных должностных лиц Заказчика, обеспечивающие доступ к Объекту, осуществляющих в любое время контроль за выполнением и качеством Работ, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования.
2.3.2.  Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные работы (результат работ) в сроки и в порядке, определенном разделом 4 Договора.
2.3.3.  При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.4. Оплатить результат выполненных Работ в порядке и на условиях, определенных разделом 3 Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.4.4.  Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре, становится явно невозможным.
2.4.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.4.7. Организовать рабочую комиссию из числа представителей Сторон по договору, а также по усмотрению Заказчика: представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления для обеспечения контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных работ.
2.4.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ (далее – Цена Договора) является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством, и составляет ________________ (____________________) рублей ____копеек.
3.1.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных договором объёма выполненных работ, качества и иных условий.
3.1.2.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении договора вправе увеличить предусмотренный договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
3.2. Цена Договора формируется с учетом расходов на уплату налогов, в том числе НДС (при наличии), сборов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, установленных законодательством Российской Федерации, а также всех прочих расходов Подрядчика, необходимых для надлежащего выполнения обязательств по Договору, включая расходы на доставку и стоимость строительных материалов, закупаемых Подрядчиком, оборудования необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе командировочные расходы Подрядчика (при наличии).
3.3. Цена Договора выражена в рублях Российской Федерации. Индексация цены Договора не предусматривается.
3.4. Оплата Работ осуществляется следующим образом:
Заказчиком производится предоплата в размере 30% от Цены Договора, что составляет ________________ (__________________) рублей ____ копеек, с момента подписания Договора Сторонами и получения счета на оплату/счет-фактуры от Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней.
Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет __________________ (________________) рублей ____________ копеек, Заказчик оплачивает согласно п. 3.5. Договора за вычетом предоплаты.
3.5. Окончательный расчет производится Заказчиком за выполненные Работы и полученный результат путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и при предоставлении Подрядчиком счета на оплату/счет-фактуру Заказчику.
3.6. В случае наличия у Подрядчика установленной системы ЭДО «Диадок», документы для оплаты предоставляются через систему ЭДО.
3.7.  Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным, с даты списания Банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение установленного срока расчетов с Подрядчиком в следующих случаях:
1) если Подрядчик не представил Заказчику все предусмотренные настоящим Договором и надлежащим образом оформленные документы в установленный срок;
2) если документы, представленные Подрядчиком, содержат ошибки либо неточности (в том числе, неверно указаны платежные и иные реквизиты в выставленном Заказчику счете/счет-фактуре).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении выполнения Работ Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме, любым способом, уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ (результата), являющихся предметом настоящего Договора.
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ, обязан приступить к приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.
4.3. Датой окончания Работы по настоящему Договору является дата приемки Заказчиком выполненных работ (результата Работы), которая оформляется путем подписания Сторонами соответствующего документа.
4.4. По завершению выполненной Работы и готовности передаче результата Работы Подрядчик направляет подписанный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ.
4.5. Заказчик проверяет результат работ на соответствие по объему и качеству требованиям Договора и Технического задания к нему и в течение 10 (десять) рабочих дней подписывает и направляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ, подписанный со своей стороны, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от его подписания. Срок приемки и направления акта может быть изменен по согласованию Сторон.
4.6. Мотивированный отказ оформляется в случае, если на момент сдачи-приемки Работы Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, а также если объем и качество выполненной Работы не будет соответствовать требованиям Договора и Технического задания к нему. В этом случае Работа (результат Работы) не будет считаться принятой.
4.7. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик должен принять все меры для устранения выявленных нарушений и/или недостатков в разумный срок, согласованный с Заказчиком.
4.8. После устранения всех замечаний Подрядчиком Заказчик в течение 10 рабочих дней подписывает и направляет Подрядчику акт о приемке выполненных работ.
4.9. При отказе Подрядчика исправить выявленные недостатки Заказчик вправе удержать стоимость невыполненных работ из причитающихся Подрядчику платежей.
4.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ, либо их причин, по требованию любой из Сторон, может проводится независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.
4.11. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим разделом Договора, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями порядком оплаты, предусмотренным Договором.
4.12. В случаях, когда недостатки Работы были выявлены после приемки выполненной Работы (результата Работы) и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, т.е. в течение действия гарантийного срока, Подрядчик обязуется за свой счет в установленные Заказчиком сроки исправить такие недостатки. 
4.13. Оригиналы документов, предусмотренные настоящим разделом, а также п. 1.2. Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания актов Сторонами, направляются Подрядчиком заказным письмом в адрес Заказчика: 629007, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д.20, офис 304.
4.14. При отклонении фактических объёмов работ от объёмов, предусмотренных локальными сметными расчётами, стороны оформляют дополнительное соглашение с уточнёнными объёмами и стоимостью. Единичные расценки при этом не изменяются. Корректировка допускается в пределах ±10% от общей цены договора без проведения дополнительных закупочных процедур. При превышении — дополнительное соглашение с обоснованием и согласованием.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором, действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Ответственность Подрядчика:
5.2.1.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Договором, а также в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работы, включая сроки устранения недостатков Работы, установленных Заказчиком на этапе выполнения работы и приемке, а также в период гарантийного срока, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.2.  Штраф начисляется за нарушение Подрядчиком следующих обязательств:
5.2.2.1. В случае нарушения Подрядчиком (в том числе работниками (специалистами) Подрядчика, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работы, иными лицами, которые получили от Подрядчика информацию, являющуюся конфиденциальной в соответствии с настоящим Договором), условий конфиденциальности, предусмотренных Разделом 9 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый установленный факт нарушения условий конфиденциальности. Оплата штрафа осуществляется Подрядчиком на основании письменного требования Заказчика.
5.2.2.2. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ специалистов, не соответствующих требованиям, установленным пп.2.1.6. Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.
5.2.2.3. В случае несвоевременного уведомления Заказчика об обнаруженной Подрядчиком невозможности выполнить работу или о нецелесообразности продолжения Работы, а также за каждый факт нарушенного гарантийного обязательства, установленного Разделом 6 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
5.2.2.4.   В случае неисполнения требований Заказчика об устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за свой счет устранить дефекты сторонними Подрядчиками и взыскать штраф за неисполнение требований об устранении дефектов в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5.2.3.  Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату пени в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательств, в том числе:
5.2.3.1.  Обязательств, предусмотренных пп. 2.1.1 Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи Работы (результата);
5.2.3.2.  Обязательств, связанных с нарушением Подрядчика сроков устранения допущенных Подрядчиком недостатков Работы, если такие недостатки выявлены Заказчиком при приемке Работы и Подрядчику направлено соответствующее требование Заказчика об устранении замечаний (недостатков и др.);
5.2.3.3.  Обязательств, связанных с нарушением Подрядчиком сроков устранения допущенных Подрядчиком недостатков Работы, если такие недостатки выявлены Заказчиком в период гарантийного срока и Подрядчику направлено соответствующее требование Заказчика об устранении замечаний (недостатков и др.);
5.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в пп.5.2.3 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств или дня, установленного в претензии (требовании, ином документе) Заказчика и заканчивая днём предшествующим дню, когда Подрядчик фактически обязательство исполнил.
5.2.5.  Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и промышленной санитарии, требований строительных норм и правил, в том числе материальную ответственность за нанесенные по его вине ущерб и возмещает Заказчику все убытки, вызванные указанными нарушениями, на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков.
5.2.6. В случае выхода техники и производства работ Подрядчика за границы отведённого земельного участка, предусмотренного для производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000,00 рублей за каждый выявленный факт. Кроме того, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объёме убытки, причинённые в результате такого нарушения, включая затраты на рекультивацию нарушенных территорий и суммы штрафов, наложенных контролирующими органами.
5.2.6.1.  Нарушения правил оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчик имеет право составления акта в одностороннем порядке.
5.2.7.  Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика, а также используемого строительного материала для производства работ, предоставленного Заказчиком.
5.2.8.  Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению Договора как за свои собственные, а также несет ответственность за убытки, причиненные участием указанных лиц в исполнении Договора.
5.2.9.  Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты и нарушения, которые не были выявлены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.
5.2.10. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.3.  Ответственность Заказчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств.
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренной разделом 3 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств и заканчивая днём предшествующим дню, когда Заказчик фактически обязательство исполнил.
5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение любого из обязательств по Договору, если такое неисполнение, ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения Договора. Такие обстоятельства включают, помимо прочего, стихийные бедствия: пожар, ураган, наводнение, землетрясение, массовые заболевания (эпидемии, пандемии), военные действия.
5.5. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента наступления таких обстоятельств, письменно или по электронной почте уведомить другую сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение соответствующих обязательств. Факт форс-мажора подтверждается заключением Торгово-промышленной палаты или иными документами.
5.6. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы сторона, столкнувшаяся с вышеуказанными обстоятельствами, обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону об их прекращении и продолжить исполнение своих договорных обязательств.
5.7. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случаев, когда невозможность или задержка уведомления вызваны действием вышеуказанных обстоятельств.
5.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияют на своевременное исполнение обязательств по договору, срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно сроку действия таких обстоятельств, если стороны не договорятся об ином. При этом сторона, подвергнувшаяся влиянию вышеуказанных обстоятельств, обязана принять необходимые разумные меры для уменьшения ущерба другой стороны.
5.9. В случае если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются более двух месяцев, Заказчик вправе отказаться от договора полностью или частично. Сторона, получившая авансовый платеж, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования обязана вернуть другой стороне неотработанный на момент отказа от договора авансовый платеж.
5.10. Предусмотренные настоящим разделом санкции за нарушение договорных обязательств, взыскиваются на основании письменного требования (претензии, иного документа). Порядок и срок рассмотрения письменного требования (претензии, иного документа) предусмотрен разделом 8 Договора.
5.11. Оплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
5.12. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по настоящему Договору, отвечает Подрядчик, если не доказано, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.13. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
5.14. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Качество выполненной Подрядчиком Работы должно соответствовать СНиП, МДС, СП, условиям Договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
6.2. Подрядчик гарантирует:
6.2.1. надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;
6.2.2. качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора, действующими нормами, правилами и техническим заданием Заказчика;
6.2.3. соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;
6.2.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работы;
6.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работы обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок не более 30 (тридцати) дней с даты уведомления Подрядчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении дефектов, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и их характер, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд ЯНАО по указанному обстоятельству.
6.5.	Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата Работы или его частей, неправильной его эксплуатации.
6.6. Исполнение гарантийных обязательств на результаты Работы, выполненные по Договору, осуществляется за счёт Подрядчика на основании претензии Заказчика, связанной с ненадлежащей выполненной работой (некачественным результатом Работы) в части соответствия условиям Договора.
6.7. В случаях обнаружения недостатков работ в течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему выбору:
6.7.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, определенный Заказчиком. 
6.7.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Так, Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения.
7.2. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.
7.3. Стороны установили, что наряду с действующим законодательством существенным нарушением Договора Подрядчиком также является:
7.3.1. нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.3.2. несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ материалов; 
7.3.3. наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
7.3.4. невыполнение Подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований обязательств, предусмотренных Договором.
7.4. В случае отказа Заказчика от Договора в одностороннем порядке последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).
7.5. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности), и в согласованные Сторонами сроки:
-	передать Заказчику результат Работ, документацию, связанную с выполнением работы, закупленные материалы;
- вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и оборудование Подрядчика;
-	удалить с территории места производства работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить территорию чистой и безопасной.
7.6. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 6 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.
7.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика, Заказчик предъявляет требование об уплате неустоек (пени), штрафов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также вправе обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении понесенных убытков (при их наличии).
7.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
8.2. Споры, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.
8.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. 
8.4. Срок для рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.  Стороны обязуются исполнять условия соблюдения конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе:
9.1.2. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность информации о хозяйственно-коммерческой, финансовой деятельности или технических возможностей Подрядчика в течение 5 (Пять) лет с момента окончания действия настоящего Договора.
9.1.3. Подрядчик обязуется сохранять конфиденциальность информации, связанной с условиями настоящего Договора, в том числе полученной виде письменном, устном, электронном и другом виде в течение 5 (пяти) лет с момента окончания действия настоящего Договора, если такая информация связана с хозяйственно-коммерческой, финансовой деятельностью или техническими возможностями Заказчика;
9.2. Условия о конфиденциальности информации не распространяются на случаи, когда такая информация запрашивается уполномоченными на то государственными органами в пределах их компетенции, если обязанность по её раскрытию прямо установлена законом, учредительными документами Сторон или вытекает из обязательств Заказчика перед органами исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в части расходования средств субсидии, за счет средств которых выполняет Работа в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.3. Подписав настоящий Договор, Стороны выражают своё согласие с условиями соблюдения конфиденциальности информации на условиях, определенных настоящим разделом Договора.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ, ВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ
10.1. В целях оперативного обмена документами, руководствуясь п. 2 ст. 160 ГК РФ и п. 2, ст. 434 ГК РФ, Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных (имеющих юридическую силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств) документы, переданные по средством электронной почты (при отправке документа электронное письмо должно содержать электронный образ предаваемого документа в виде прикрепленного графического файла формата, например PDF) или факсимильной связи, с последующей передачей оригиналов этих документов.
10.2. В случае изменения местонахождения или других реквизитов одной из Сторон, последняя обязана уведомить об этом другую Сторону Договора не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента изменения местонахождения или других реквизитов. В случае несвоевременного извещения о внесенных изменениях другая Сторона не несет ответственности за вытекающие из этого последствия.
10.3. Все уведомления направляются на адреса электронной почты, определенные условиями настоящего Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произойдет или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.
12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
12.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
12.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.7. Подписав настоящий договор, Подрядчик тем самым выражает свое согласие на осуществление департаментом природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа и уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) НП «Центр освоения Арктики», в целях определенных в Порядке, утвержденном Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 апреля 2026 г. №193-П, за счет средств которых Заказчик исполнял обязательства по оплате Работ, предусмотренные настоящим Договором, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий (грантов в форме субсидий), а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязуется не приобретать за счет полученных средств, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, а также операций, связанных с закупкой у нерезидентов товаров, работ, услуг.
13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. К настоящему Договору прилагаются следующие приложения и являются его неотъемлемой частью:
13.1.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
13.1.2. Приложение № 2 – Локальная смета «Научный сектор»;
13.1.3. Приложение № 3 – Локальная смета «Энергокомплекс»;
13.1.4. Приложение № 4 – Локальная смета «Вахтовый поселок»;
13.1.5. Приложение № 5 – Сводный сметный расчет;
13.1.6. Приложение № 6 – Генеральный план «Гибридный энергокомплекс с возобновляемыми источниками энергии мощностью до 1 МВт»;
13.1.7. Приложение № 7 – Генеральный план «Полигон на базе МАС «Снежинка».
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Приложение № 1
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству планировки территории полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках создания международной арктической станции «Снежинка»

1. Заказчик: НП «Центр освоения Арктики»
2. Наименование выполняемых Работ: работы по устройству планировки территории полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе работы по отсыпке щебнем, укладке плит, подготовке оснований площадок для установки блок-контейнеров на салазках и элементов научной инфраструктуры.
3. Сроки выполнения Работ: с даты подписания Сторонами Договора по 27.11.2026 года (включительно).
Датой окончания выполнения Работ на объекте по виду работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ.
4. Место выполнения Работ: территория полигона водородной энергетики в Нефритовой долине Ямало-Ненецкого автономного округа (земельный участок с кадастровым номером 89:02:011203:177) в соответствии с генеральным планом, являющимся приложением к договору №№ 5,6 (далее – объект).
5. Объем основных Работ и материалов:
Предусмотрен локальной сметой и настоящим Техническим заданием, являющихся неотъемлемыми частями договора.
Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки и в пределах цены Договора выполнить Работы, своими силами, из приобретенных материалов. Количество материалов должно соответствовать указанному количеству в локальной смете и настоящем Техническом задании.
Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в программном комплексе ГРАНД-Смета, версия 2025.3. Текущий уровень цен — III квартал 2026 года.
Нормативная база: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр.

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обоснование (ГЭСН)

	1. Научный сектор

	1
	Расчистка растительного слоя без срезки естественного грунта. (Тальник высотой до 3.0м, мелкий кустарник)
	м2
	6816
	ГЭСН01-02-120-02

	2
	Вывоз растительных отходов V класса опасности, плотность древесины 540кг/м3
	м3
	20448
	—

	Вертикальная планировка территории в границах отведенного участка

	3
	Планировка территории в границах отведенного участка (засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1)
	м3
	1717
	ГЭСН01-01-033-01, ГЭСН01-01-033-07, ГЭСН01-02-027-11

	4
	Грунт на послойное уплотнение (уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, толщина слоя 25 см)
	м3
	171,7
	ГЭСН01-02-001-01, ГЭСН01-02-001-07

	Проезды, площадки из дорожных плит (90 шт)

	5
	Уплотнение грунта основания К-0,95
	м2
	1080
	ГЭСН01-02-001-01

	6
	Устройство песчаной отсыпки из песка средней крупности с послойным уплотнением до Ку=0,95, толщина 0,1м (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка)
	м3
	108
	ГЭСН27-04-001-01

	7
	Устройство слоя из щебня фракционного 20-40мм с заклинцовкой фракционным щебнем 5-20 ГОСТ 8267-93, толщ 0,16м (устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных)
	м3
	172,8
	ГЭСН27-04-005-01, ГЭСН27-04-005-04

	8
	Верхние 3см обработка битумом ГОСТ 33133-2014, расход 1,3л/м2, вес 1л битума дорожного 1,1кг
	кг
	1544,4
	—

	9
	Укладка дорожных плит ГОСТ Р 56600-2015 и ТУ, 90шт, площадь покрытия 1080м2. Армирование: АТ800 диаметром 12 мм, А1 диаметром 16 мм, А1 диаметром 20 мм, Проволока: ВР. Марка бетона: М 400, Класс бетона: В30 П2-П4 F200 W6. Наполнение: гравийный щебень. Объем бетона: 1,68 куб.м. Длина: 6000 мм, Ширина: 2000 мм, Высота: 140 мм (устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2)
	м3
	151,2
	ГЭСН27-06-001-04

	10
	Заделка проушин и стыков раствором готовым кладочным, цементным, М100
	м3
	1,250
	—

	11
	Устройство монолитных участков из тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10. Армированных арматурой, класс A500C, диаметр 6 мм
	м3
	0,635
	—

	12
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм
	т
	0,106
	—

	Проезды, площадки из щебня

	13
	Уплотнение грунта основания К-0,95
	м2
	217
	ГЭСН01-02-001-01

	14
	Устройство песчаной отсыпки из песка средней крупности с послойным уплотнением до Ку=0,95, толщина 0,1м
	м3
	21,7
	ГЭСН27-04-001-01

	15
	Устройство слоя из щебня фракционного 20-40мм М600 с заклинцовкой фракционным щебнем 5-20 ГОСТ 8267-93, толщ 0,3м (устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных)
	м3
	65,1
	ГЭСН27-04-014-01, ГЭСН27-04-014-04

	2. Вахтовый городок

	16
	Расчистка растительного слоя без срезки естественного грунта. (Тальник высотой до 3.0м, мелкий кустарник) (расчистка площадей от кустарников и мелколесья средствами малой механизации, при средней поросли)
	м2
	2740
	ГЭСН01-02-120-02

	17
	Вывоз растительных отходов V класса опасности, плотность древесины 540кг/м3
	м3
	8220
	—

	Вертикальная планировка территории в границах отведенного участка. Площадка 50х52м

	18
	Планировка территории в границах отведенного участка (засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.))
	м3
	260
	ГЭСН01-01-033-01, ГЭСН01-01-036-01

	19
	Грунт на послойное уплотнение (уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, толщина слоя 25 см)
	м3
	26
	ГЭСН01-02-001-01, ГЭСН01-02-001-07

	Проезды, площадки из дорожных плит (58 шт)

	20
	Уплотнение грунта основания К-0,95
	м2
	696
	ГЭСН01-02-001-01

	21
	Устройство песчаной отсыпки из песка средней крупности с послойным уплотнением до Ку=0,95, толщина 0,3м (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка)
	м3
	208,8
	ГЭСН27-04-001-01

	22
	Устройство слоя из щебня фракционного 20-40мм с заклинцовкой фракционным щебнем 5-20 ГОСТ 8267-93, толщ 0,16м (устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных)
	м3
	111,36
	ГЭСН27-04-005-01, ГЭСН27-04-005-04

	23
	Верхние 3см обработка битумом ГОСТ 33133-2014, расход 1,3л/м2, вес 1л битума дорожного 1,1кг
	кг
	995,28
	—

	24
	Укладка дорожных плит ГОСТ Р 56600-2015 и ТУ, 58шт, площадь покрытия 696м2. Армирование: АТ800 диаметром 12 мм, А1 диаметром 16 мм, А1 диаметром 20 мм, Проволока: ВР. Марка бетона: М 400, Класс бетона: В30 П2-П4 F200 W6. Наполнение: гравийный щебень. Объем бетона: 1,68 куб.м. Длина: 6000 мм, Ширина: 2000 мм, Высота: 140 мм (устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2)
	м3
	97,44
	ГЭСН27-06-001-04

	25
	Заделка проушин и стыков раствором готовым кладочным, цементным, М100
	м3
	0,806
	—

	26
	Устройство монолитных участков из тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10. Армированных арматурой, класс A500C, диаметр 6 мм
	м3
	0,409
	—

	27
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм
	т
	0,068
	—

	3. Энергокомплекс

	28
	Расчистка растительного слоя без срезки естественного грунта. (Тальник высотой до 3.0м, мелкий кустарник) (расчистка площадей от кустарников и мелколесья средствами малой механизации, при средней поросли)
	м2
	25593
	ГЭСН01-02-120-02

	29
	Вывоз растительных отходов V класса опасности, плотность древесины 540кг/м3
	м3
	76779
	—

	Вертикальная планировка территории в границах отведенного участка

	30
	Планировка территории в границах отведенного участка (засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1)
	м3
	495
	ГЭСН01-01-033-01, ГЭСН01-01-033-07, ГЭСН01-02-027-11

	31
	Грунт на послойное уплотнение (уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, толщина слоя 25 см)
	м3
	49,5
	ГЭСН01-02-001-01, ГЭСН01-02-001-07

	Проезды, площадки из дорожных плит

	32
	Уплотнение грунта основания К-0,95
	м2
	528
	ГЭСН01-02-001-01

	33
	Устройство песчаной отсыпки из песка средней крупности с послойным уплотнением до Ку=0,95, толщина 0,1м (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка)
	м3
	52,8
	ГЭСН27-04-001-01

	34
	Устройство слоя из щебня фракционного 20-40мм с заклинцовкой фракционным щебнем 5-20 ГОСТ 8267-93, толщ 0,16м (устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных)
	м3
	84,48
	ГЭСН27-04-005-01, ГЭСН27-04-005-04

	35
	Верхние 3см обработка битумом ГОСТ 33133-2014, расход 1,3л/м2, вес 1л битума дорожного 1,1кг
	кг
	755,04
	—

	36
	Укладка дорожных плит ГОСТ Р 56600-2015 и ТУ, 1,68*44шт, площадь покрытия 528м2. Армирование: АТ800 диаметром 12 мм, А1 диаметром 16 мм, А1 диаметром 20 мм, Проволока: ВР. Марка бетона: М 400, Класс бетона: В30 П2-П4 F200 W6. Наполнение: гравийный щебень. Объем бетона: 1,68 куб.м. Длина: 6000 мм, Ширина: 2000 мм, Высота: 140 мм (устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2)
	м3
	73,92
	ГЭСН27-06-001-04

	37
	Заделка проушин и стыков раствором готовым кладочным, цементным, М100
	м3
	0,611
	—

	38
	Устройство монолитных участков из тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10. Армированных арматурой, класс A500C, диаметр 6 мм
	м3
	0,386
	—

	39
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 6 мм
	т
	0,052
	—

	Проезды, площадки из щебня

	40
	Уплотнение грунта основания К-0,95
	м2
	721
	ГЭСН01-02-001-01

	41
	Устройство песчаной отсыпки из песка средней крупности с послойным уплотнением до Ку=0,95, толщина 0,1м (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка)
	м3
	72,1
	ГЭСН27-04-001-01

	42
	Устройство слоя из щебня фракционного 20-40мм М600 с заклинцовкой фракционным щебнем 5-20 ГОСТ 8267-93, толщ 0,3м (устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных)
	м3
	216,3
	ГЭСН27-04-014-01, ГЭСН27-04-014-04

	Фундаменты для антенных сооружений

	43
	Уплотнение грунта основания Ку=0,95 для установки фундаментов
	м2
	345,6
	ГЭСН01-02-001-01

	44
	Установка фундаментов для антенных сооружений (Блоки ФБС 24-6-6)
	шт
	24
	—



Материалы, приобретенные Подрядчиком и применяемые при производстве работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, в отношении них не должна была производиться замена составных частей или восстановление потребительских свойств), свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать требованиям и техническим характеристикам, приведенным в настоящем Техническом задании.
При применении материалов, приобретенных Подрядчиком, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

5.1. Структура сводного сметного расчёта стоимости строительства
Сводный сметный расчёт стоимости строительства (ССРСС) составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года на сумму 18 903 тыс. руб., в том числе НДС 22%.
	№ п/п
	Наименование глав, работ и затрат
	Обоснование
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Научный сектор
	01-01-01
	7 320,63

	2
	Гибридный энергокомплекс с возобновляемыми источниками энергии мощностью до 1 МВт
	01-02-01
	4 525,69

	3
	Вахтовый поселок
	01-03-01
	1 703,81

	
	Итого по Главе 1. «Подготовка территории строительства»
	
	13 550,13

	4
	Временные здания и сооружения — 3,9%
	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр (прил. 1 п. 22)
	528,46

	
	Итого по Главе 8. «Временные здания и сооружения»
	
	528,46

	5
	Производство работ в зимнее время — 4,3 × 1,5 = 6,45%
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр (прил. 1 п. 37, прил. 4 п. 76.1)
	908,07

	6
	Снегоборьба для V зоны — 0,4%
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр (табл. 2)
	56,31

	
	Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты»
	
	964,38

	7
	Непредвиденные затраты — 3%
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр (п. 179)
	451,29

	
	Итого с учётом непредвиденных затрат
	
	15 494,26

	8
	НДС — 22%
	№ 425-ФЗ от 28.11.2025
	3 408,74

	
	Итого по сводному расчёту
	
	18 903,00



5.2. Структура сметной стоимости по элементам затрат
	Элемент затрат
	Стоимость, тыс. руб.

	Средства на оплату труда рабочих (ОТ)
	901,42

	Эксплуатация машин (ЭМ)
	1 223,47

	Оплата труда машинистов (ОТм)
	693,18

	Материалы (М)
	6 741,51

	Перевозка
	71,60

	Накладные расходы (НР)
	2 189,50

	Сметная прибыль (СП)
	1 729,45



5.3. Накладные расходы и сметная прибыль по видам работ
	Вид работ
	НР, %
	СП, %

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	97
	46

	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	93
	41



5.4. Дополнительные технические характеристики из сметной документации
Группа грунтов: 1 (для всех земляных работ).
Расчистка площадей: от кустарников и мелколесья средствами малой механизации, при средней поросли.
Бульдозеры: мощностью 59 кВт (80 л.с.) — для засыпки и планировки; мощностью 132 кВт (180 л.с.) — для планировки площадей.
Катки для уплотнения: прицепные на пневмоколесном ходу 25 т.
Щебень для оснований: предел прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
Щебень для покрытий: предел прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).
Песок для строительных работ: природный, код ресурса 02.3.01.02.
Сборные железобетонные дорожные плиты: площадь свыше 10,5 м2 (6,0 × 2,0 м, высота 140 мм).
Фундаментные блоки для антенных сооружений: ФБС 24-6-6, 24 шт.

6. Условия выполнения Работ.
Подрядчик обязан:
Выполнить и сдать Работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные Договором, в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию. Производить Работы в полном соответствии с локальными сметами, Техническим заданием, строительными нормами и правилами, а также другими действующими на территории РФ нормами и правилами, и Договором.
7. Общие требования к выполнению Работ, их качеству, в том числе к технологии производства Работ, методам производства Работ, организационно-технологической схеме производства Работ, безопасности выполняемых Работ.
Подрядная организация обязана обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:
Техническим заданием, локальной сметой;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Перечнем национальных стандартов и сводов правил;
Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденным Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687;
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
иной нормативно-технической документацией.
Подрядчик обязан:
обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства Работ;
содержать рабочую площадку объекта и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения и приемки результата Работ.
согласовать с Заказчиком график производства работ.
8. Требования к безопасности выполнения Работ и безопасности результатов Работ.
Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии с Приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск.
9. Требования по объему гарантий качества Работ. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Подрядчик гарантирует:
а) надлежащее качество используемых материалов и соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов;
б) качество выполнения всех работ в соответствии локальной сметой и Техническим заданием, действующими нормами, правилами и техническим заданием Заказчика;
в) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;
г) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
д) гарантийные сроки:
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ;
Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведённые по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ;
Передача выполненных работ по гарантии Заказчику оформляется соответствующим актом, подписываемым уполномоченными представителями Заказчика.
10. Особые условия.
Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения Работ.
Дополнительные особые условия из сметной документации:
Район строительства относится к I климатической зоне (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Зимнее удорожание: коэффициент 4,3 × 1,5 = 6,45% (Приказ от 25.05.2021 № 325/пр).
Снегоборьба: V зона, 0,4% (Приказ от 25.05.2021 № 325/пр, табл. 2).
Временные здания и сооружения: 3,9% (Приказ от 19.06.2020 № 332/пр).
Непредвиденные затраты: 3% (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр, п. 179).
НДС: 22% (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025).
Сметная стоимость по объектам: Научный сектор — 7 320,63 тыс. руб.; Энергокомплекс — 4 525,69 тыс. руб.; Вахтовый поселок — 1 703,81 тыс. руб.
Итого по сводному сметному расчёту: 18 903,00 тыс. руб.



Приложение № 2
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.




ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(прилагается в соответствии с заявкой победителя конкурса в электронной форме)











































Приложение № 3
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(прилагается в соответствии с заявкой победителя конкурса в электронной форме)













































Приложение № 4
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(прилагается в соответствии с заявкой победителя конкурса в электронной форме)















































Приложение № 5
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(прилагается в соответствии с заявкой победителя конкурса в электронной форме)














































Приложение № 6
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.

Генеральный план 
«Гибридный энергокомплекс с возобновляемыми источниками энергии мощностью до 1 МВт»
(Прилагается отдельным файлом)













































Приложение № 7
к Договору подряда №______
на выполнение работ по устройству планировки территории 
от «_____» ________ 2026 г.



Генеральный план 
«Полигон на базе МАС «Снежинка»
(Прилагается отдельным файлом)








